**АДМИНИСТРАЦИЯ УТЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020 № 43-п

Об утверждении отчета о результатах оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление администрации Утьминского сельского поселения от 19.08.2013 №71-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Утьминского сельского поселения», Уставом Утьминского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о результатах оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» за 2019 год (Приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тевризский муниципальный вестник», а также на сайте в сети Интернет.

Глава Утьминского

сельского поселения С.В.Киселева

Приложение

к постановлению администрации

Утьминского сельского поселения

Тевризского муниципального района Омской области

от 28.08. 2020 № 43-п

Отчет о ходе работе по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» и эффективности ее реализации в 2019 году.

Для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования экономики Утьминского сельского поселения за счёт рационального использования энергетических ресурсов и перевода экономики на энергосберегающий путь развития утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа)

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Утьминского сельского поселения.

**Основная цель Программы:**

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счёт реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**Основные задачи Программы:**

* Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* Повышение эффективности системы теплоснабжения
* Повышение эффективности системы электроснабжения;
* Повышение эффективности использования моторного топлива.

**Ожидаемые результаты Программы:**

* Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году потрачено 5000 рублей из бюджета поселения. Мероприятия выполнены не в полном объеме по причине недостатка бюджетных средств.

Мероприятия, связанные с пропагандистской работой и проведением учебы среди населения по вопросам энергосбережения, проведены без финансирования.

В течение года были выполнены следующие мероприятия:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие;

- проведена разъяснительная работа с населением, направленная на стимулирование энергосберегающего поведения.

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты на данном этапе достигнуты частично.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности Программ Утьминского сельского поселения Программа за 2019 год признана эффективной.

Оценка основных целевых индикаторов Программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 | Тыс.рублей | 85,0 | 5,0 | 80,0 | 5,8 |

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Годы реализации целевой программы | | | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й  год | 5-й год |
| Целевой индикатор 1 | Тыс.рублей | 4,5 | 5,0 | 86,0 | 136,0 | 86,0 |

Оценка эффективности целевой Программы за 2019 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации целевой Программы |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» утверждена Решением Совета Утьминского сельского поселения №110-р от 27.12.2017 года  Срок реализации Программы – 5 лет. Запланированный объем финансирования на 2019 год составил – 85,0 тыс.рублей.  По итогам на реализацию мероприятий израсходовано – 5,0 тыс.рублей.  Предусмотренные мероприятия выполнены частично. | 5,8 | Считаем целесообразным в 2020 году продолжить реализацию мероприятий Программы. |